Umowa na wykonanie elewacji

Zawarta w Warszawie dnia 20-05-2017r. pomiędzy:

......................................... z siedzibą w  .......................

..........................................

REGON: ............... NIP: .............................

reprezentowaną przez:

..................................... - właściciel

zwaną dalej Wykonawcą

a

.....

zwaną dalej Zamawiającym

§1

Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca wykonawcy prace związane z wykonaniem elewacji domu jednorodzinnego usytuowanego w .........................................

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowych prac w terminie od 1-06-2017r. do 30-06-2017r.

Zamawiający oświadcza iż zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek spełnia wymagania prawne do wykonania prac i rozliczenia z 8% podatkiem VAT.

Niniejsza umowa w oparciu o porozumienie stron zawiera specyfikację prac wykonawcy z wykorzystaniem materiałów uwzględnionych w Załączniku nr. 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy:

- ustawienie rusztowań elewacyjnych,

- zabezpieczenie stolarki otworowej

- wyrównanie i kosmetyka powierzchni elewacji

- wykonanie bruzd w strefie cokołu i miejscach montażu okładziny kamiennej

- zagruntowanie powierzchni przed wykonaniem warstwy zbrojnej

- montaż listew przyokiennych, okapnikowych, narożników,

- wykonanie warstwy zbrojnej klejem cementowym i siatką wraz z wykonaniem zbrojeń diagonalnych,

- zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku cienkowarstwowego,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego

- klejenie okładziny z kamienia

- montaż parapetów zewnętrznych

- wykonanie ocieplenia styropianem grubości 2cm wokół budynku (docieplenie wieńca od zewnątrz i ogniomurów od strony zewnętrznej)

- demontaż rusztowań,

- uprzątnięcie terenu budowy i wywiezienie materiałów, narzędzi

§2

Cena:

- Cena prac, o których mowa w §1 wynosi 55zł netto za m2  dla powierzchni tynkowanych (komplet), 35 zł netto/m2 wykonanie bruzdy w strefie cokołowej, 125 zł netto/m2 montaż kamienia wraz z przygotowaniem podłoża, 32zł netto /mb montaż parapetów

- Rzeczywista ilość m2 wykonanej pracy będzie obmierzona w trakcie prac lub po ich zakończeniu.

- Rzeczywiste zużycie materiałów zostanie ustalone po zakończeniu prac.

- Wstępnie ilość m2 oszacowano na 340m2 elewacji tynkowanej oraz 44m2 powierzchni z okładziny z kamienia

- Prace dodatkowe związane z realizacją niniejszej umowy zostaną ustalone w  trakcie wykonywania prac.

§3

Warunki płatności:

- Płatność dokonana będzie na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przelewem na konto wykonawcy: ............................................

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr NIP: ................................

§4

Zmiany:

- Wykonanie wszelkich zmian dodatkowych prac budowlanych, nie objętych niniejszą umową, wymaga wcześniejszego spisania aneksu podpisanego przez obie strony.

§5

Obowiązki wykonawcy:

- Rozpoczęcie i zakończenie wykonywanych prac zgodnie z umową,

- Wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, stosowanie materiałów zgodnie z wymogami, założeniami projektu i ewentualnymi aneksami,

- Racjonalna gospodarka materiałem, bez kumulacji odpadów budowlanych.

- Utrzymywanie warunków bezpieczeństwa na terenie budowy.

- Informowanie zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu.

- Usunięcie w dwustronnie uzgodnionym terminie usterek ujawnionych podczas odbioru poszczególnych etapów prac.

- Po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego.

§6

Obowiązki zamawiającego:

- Przekazanie terenu budowy.

- Nieodpłatne zapewnienie oraz wskazanie miejsca przechowywania materiałów zapewniającym ich właściwe składowanie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą przed wykorzystaniem w wykonywanych pracach.

- Wskazanie miejsca składowania odpadów powstałych podczas wykonywania prac oraz ich utylizacja.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wskazanie osoby dokonującej odbiorów poszczególnych etapów prac oraz nanoszeniu zmian w zakresie niniejszej umowy.

- Dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami i terminami zawartymi w niniejszej umowie.

- Dokonanie odbioru robót, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§7

Gwarancja:

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego prac.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wykonawcy o występujących usterkach.

- Gwarancja nie obejmuje naturalnych zmian zachodzących w elementach wynikających z działania na nie warunków atmosferycznych i środowiska naturalnego oraz szkód i uszkodzeń mechanicznych powstałych po zakończeniu prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, wynikających z wadliwie wykonanych prac w ramach gwarancji w okresie umożliwiającym prowadzenie tego typu prac, po wcześniejszym uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§9

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji video wykonywanych prac oraz późniejszą publikację zgromadzonej dokumentacji na stronie internetowej wykonawcy ................................

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego z rozporządzeniami szczegółowymi.

Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla ..........................

§11

Umowę wraz z załącznikami sporządzono na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

# Text boxes

Wykonawca

.......................................

Zamawiający

.......................................